Propuesta Comercial — Sistema E-commerce + ERP

Preparado para: [Nombre del cliente]

Preparado por: [Tu empresa / Nombre]

Fecha: [Fecha]

Validez de la propuesta: 30 días

1. Resumen ejecutivo

Ofrecemos el desarrollo e implementación de una plataforma de comercio electrónico completa, con la misma temática y nivel de funcionalidad del sistema en producción zenn.com.py.

No es "solo una página de productos": es una tienda online + sistema de gestión comercial (ERP) + automatización de carga de productos, todo integrado en un mismo sistema.

Con un solo sistema el cliente puede:

Vender online con cobro real por tarjeta (Bancard).

Administrar todo el negocio: ventas, compras, clientes, proveedores, stock y finanzas.

Cargar productos automáticamente desde el proveedor mayorista (Visão Vip), sin cargarlos a mano.

2. Alcance — Qué incluye el sistema

2.1 Tienda online (lo que ve el cliente final)

Página principal y navegación

Página de inicio moderna con banners promocionales, carruseles de marcas y secciones de productos destacados configurables.

Menú de categorías, subcategorías y sub-subcategorías, en computadora y celular.

Versión optimizada para celular.

Botón directo de WhatsApp para asesoría y ventas.

Página institucional ("Nosotros").

Catálogo de productos

Productos organizados por categorías y subcategorías (notebooks, celulares, componentes, CCTV, etc.).

Ficha de producto completa: galería con zoom, precio, stock, especificaciones técnicas y productos relacionados.

URLs amigables y optimizadas para Google (SEO).

Buscador y filtros

Buscador con vista previa (autocompletado).

Búsqueda avanzada por texto, categoría, marca, especificaciones y rango de precios.

Filtros por marca, características técnicas y precio.

Carrito de compras

Funciona sin necesidad de iniciar sesión.

Contador de productos siempre visible y ajuste de cantidades.

Cobro / Pago (Bancard)

Cobro real online con tarjeta a través de Bancard.

Tarjeta nueva, tarjetas guardadas (tokenizadas) y pago con saldo (billetera interna).

Manejo de facturación, RUC e IVA.

Pantallas de pago exitoso / cancelado con confirmación automática.

Reversión de pagos (rollback) desde el panel de administración.

Ubicación / entrega

El cliente agrega su dirección en el perfil y en la compra.

Selector de ubicación integrado y geolocalización.

Perfil del cliente

Datos personales y foto, dirección de entrega, gestión de tarjetas, saldo/billetera, historial de compras, favoritos y configuración.

Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña por email.

Post-venta y seguimiento

Detalle y estado de cada pedido.

Seguimiento de entrega (preparando, en camino, entregado).

Emails automáticos de confirmación y actualización de entrega.

Calificación del pedido.

2.2 Panel de administración (ERP)

Tablero financiero y reportes: dashboard, rentabilidad y márgenes, estado de cuenta, métricas anuales, análisis financiero por producto.

Ventas: registro y listado (POS interno), carga con búsqueda de clientes/productos, multi-moneda (PYG/USD), IVA, RUC y adjuntos; tipos de venta, sucursales y vendedores.

Compras: registro, carga y detalle de compras a proveedores; tipos de compra y proveedores.

Clientes y presupuestos (CRM): base de clientes y presupuestos profesionales con PDF y envío por email.

Gestión de productos: alta/edición/listado, carga de imágenes con optimización automática (WebP), especificaciones dinámicas, categorías, tipo de cambio (USD/PYG) y stock.

Transacciones y entregas (Bancard): listado de transacciones, gestión de delivery con estados y emails, rollback y exportación a Excel.

Usuarios y permisos: roles ROOT/ADMIN/GENERAL con permisos granulares por módulo.

Configuración centralizada: sucursales, tipos de venta, vendedores, proveedores, usuarios y tipo de cambio.

2.3 Automatización y carga inteligente de productos

Lectura automática de Visão Vip: extrae categorías, subcategorías, especificaciones, imágenes y precios; calcula el precio de venta con tipo de cambio, envío y margen; sincronización programada; actualiza stock y da de baja lo que el proveedor ya no tiene.

Sincronización por CSV: comparación automática, altas, bajas, diferencias de precio, actualización masiva de precios y control de visibilidad.

Carga y exportación masiva: exportación a Excel (con imágenes en ZIP) y scripts de mantenimiento.

2.4 Herramientas comerciales y de marketing

Catálogo PDF por categoría (ideal para WhatsApp/email).

Generación de PDF de presupuestos y reportes financieros.

Editor de imágenes de productos integrado.

Feed de productos para Meta/Facebook (Facebook e Instagram).

Analytics: Meta Pixel, Google Analytics y métricas de rendimiento.

Emails automáticos transaccionales.

3. Servicios incluidos en el precio

| Servicio | Detalle |
| --- | --- |
| Desarrollo e implementación | Todo el sistema descrito en el punto 2, con la temática de zenn.com.py |
| Capacitación | 10 horas de capacitación al equipo del cliente |
| Mejoras / modificaciones incluidas | 30 horas de desarrollo para ajustes y mejoras del sistema |

Las 10 horas de capacitación y las 30 horas de mejoras comienzan a contarse a partir de la entrega final aceptada por el cliente, y tienen una vigencia de 3 meses desde esa aprobación. Vencido ese plazo, las horas no utilizadas caducan.

4. Inversión

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Sistema completo (llave en mano) + 10 h capacitación + 30 h mejoras | USD 5.000 (IVA incluido) |
| Hora adicional de desarrollo (una vez consumidas las 30 h incluidas) | USD 20 / hora |

Forma de pago

50% al inicio del proyecto: USD 2.500 (para comenzar el desarrollo).

50% a la entrega final aceptada: USD 2.500.

Modelo de confianza / garantía de entrega

Durante el desarrollo y hasta la entrega final, si el cliente detecta fallas o errores (bugs), se corrigen sin costo adicional.

Recién cuando el cliente confirma y aprueba la versión final se considera entregado y se factura el saldo (segundo 50%).

A partir de esa aprobación, comienzan a contar las 10 h de capacitación y las 30 h de mejoras incluidas.

Superadas las 30 horas incluidas, todo desarrollo adicional se factura a USD 20/hora, previa aprobación del cliente mediante presupuesto.

5. Criterios de aceptación y alcance de los cambios

Para que el proyecto tenga un alcance claro (y no se convierta en desarrollo infinito), se trabaja sobre un documento de requerimientos acordado y firmado.

5.1 Documento de requerimientos (base del acuerdo)

Antes de comenzar, el cliente entrega un único documento consolidado con todo lo que necesita: funcionalidades, cambios, textos, comportamientos y detalles del diseño.

Ese documento es la referencia oficial de lo que se va a construir. Todo lo que esté ahí, se entrega.

Los cambios de alcance se juntan en ese documento; no se aceptan pedidos sueltos e ilimitados durante el desarrollo. Así el cliente ordena sus necesidades y el equipo avanza sobre algo estable.

5.2 Criterios de aceptación

La entrega se considera completa y aprobada cuando el sistema cumple con lo definido en el documento de requerimientos.

El cliente revisa contra ese documento (checklist) y aprueba por escrito. Con esa aprobación se factura el saldo (segundo 50%).

5.3 Qué es un bug (gratis) y qué es una mejora (se cobra)

| Tipo | Definición | Costo |
| --- | --- | --- |
| Bug / falla | Algo que figura en el documento de requerimientos y no funciona como se acordó. | Sin costo (se corrige dentro de la garantía). |
| Mejora / cambio nuevo | Cualquier función, cambio o pedido que no estaba en el documento de requerimientos. | Se descuenta de las 30 h incluidas; agotadas, USD 20/hora. |

En criollo: si está en el documento y falla, lo arreglo gratis. Si es algo nuevo o distinto a lo acordado, es una mejora y entra en las horas incluidas o se cotiza a USD 20/hora.

6. Infraestructura, mantenimiento y costos mensuales (a cargo del cliente)

El sistema arranca con servicios en su capa gratuita; el único costo fijo mensual es el servidor (VPS).

| Servicio | Costo | Notas |
| --- | --- | --- |
| VPS (servidor para generación de PDF y worker de carga masiva) | ~USD 10–15/mes | Único costo fijo real. Necesario porque el proceso de carga automática de productos corre con navegador (Chrome) durante horas. |
| MongoDB Atlas (base de datos) | Gratis (plan M0) | Se paga solo si se supera el almacenamiento/rendimiento. |
| Firebase Storage (imágenes) | Gratis (plan Spark) | Se paga solo si se supera el almacenamiento/transferencia. |
| Bancard (pasarela de pagos) | Según contrato del cliente con Bancard | Se contrata directamente con Bancard. |
| Dominio | ~USD 1/mes (pago anual) | A cargo del cliente. |
| Mantenimiento / soporte por incidente | USD 20 por intervención | Aplica a errores o inconvenientes que surjan luego de la aprobación final y cuyo origen no sea claramente un bug del documento acordado (ej. fallas de servidor, servicios externos, causas difíciles de identificar). |

En resumen: mientras el negocio arranca, el costo mensual real es solo el VPS (~USD 10–15). Si el catálogo o el tráfico crecen mucho, recién ahí se escala MongoDB/Firebase pagando por uso. Los incidentes puntuales de soporte se atienden a USD 20 por intervención.

7. Requisitos que debe proveer el cliente

Para iniciar y poner en marcha el sistema, el cliente debe facilitar:

Dominio (ej. sutienda.com.py).

Correo corporativo para el envío de emails a los clientes (confirmaciones, notificaciones, recuperación de contraseña).

Identidad de marca para el diseño:

Logo de la empresa (en buena resolución).

Paleta de colores.

Tipografías a utilizar.

Contrato / credenciales de Bancard (comercio adherido).

Accesos para crear las cuentas de MongoDB Atlas y Firebase (o autorización para gestionarlas).

8. Plazo de entrega

El plazo de entrega puede variar según las necesidades y mejoras que el cliente requiera durante el período previo a la entrega final.

Se define un cronograma estimado al firmar el acuerdo (sobre la base del documento de requerimientos), y se ajusta según los cambios solicitados.

9. Módulos adicionales (roadmap opcional)

Funcionalidades ya avanzadas en el sistema que pueden activarse/completarse como mejoras futuras:

Gestión de transferencias bancarias.

Comparación de precios entre proveedores.

CRM extendido con análisis avanzado.

App móvil (actualmente en etapa inicial).

10. Condiciones generales

Los valores están expresados en dólares estadounidenses (USD).

Los costos de infraestructura mensual (VPS, dominio, y eventuales excedentes de Mongo/Firebase) corren por cuenta del cliente.

El desarrollo adicional posterior a las 30 horas incluidas se factura a USD 20/hora, previa aprobación del cliente mediante presupuesto.

El alcance del proyecto es el definido en el documento de requerimientos acordado (punto 5). Todo pedido fuera de ese documento se considera mejora y se gestiona con las horas incluidas o a USD 20/hora.

Los incidentes de soporte posteriores a la aprobación final que no correspondan a un bug del documento acordado se atienden a USD 20 por intervención.

Las 10 h de capacitación y las 30 h de mejoras incluidas tienen vigencia de 3 meses desde la aprobación final.

*Propuesta comercial — Sistema E-commerce + ERP.*